|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Sistema de gestión de reserva de alquileres de pisos** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-308** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **03/12/2024** |

**DESVIACIONES EN LOS ENTREGABLES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE PLANIFICADO** | **ENTREGABLE ACEPTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Documentos Iniciales | Se acepto el entregable al firmar el acta de constitución | Ninguna |
| Planificación | Tras firmar la Base line con el cliente se acepta este entregable | A pesar de la firma de la planificación se necesitó modificar algunos documentos |
| Ejecución | Tras revisar la última versión del proyecto junto al cliente se cerró este entregable | Hubo ciertos retrasos en planificación, aunque se pudo entregar la aplicación correctamente. |
| Documentos de cierre | Se le dan al cliente los documentos necesarios para este entregable | Presentados junto a este documento |
| Cierre del proyecto |  |  |

**DESVIACIONES EN CRONOGRAMA**

No hemos tenido desviaciones del cronograma reales ya que en ningún momento hemos tardado más de lo esperado en ninguna actividad, pero no hemos seguido al 100% el cronograma al haber retrasado el comienzo de diversas actividades. Lo que nos generó un pequeño retraso en especial en las actividades referentes a pruebas y testeos

**DESVIACIONES EN COSTES**

No aplica.

**INFORMES DE CIERRE GENERADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Se ha realizado un informe de Lecciones Aprendidas junto con este informe durante el cierre.  Además, se preparó el Informe de Instrucciones para el despliegue del contenedor.  A su vez se ha creado un Manual de Usuario para el futuro auto mantenimiento del sistema. | | | |