### **Sprint Planning - Sprint 1**

**Objetivo del Sprint:** Implementar las bases del sistema con registro, autenticación y gestión básica de propiedades.

**Duración:** 1 semana

### **Objetivos Clave:**

1. **Registro de usuarios:**
   1. Implementar formulario de registro.
   2. Validar datos de entrada del usuario.
   3. Crear funcionalidad de inicio de sesión.
   4. Crear módulo de autenticación para inquilinos.
2. **Gestión de propiedades:**
   1. Crear interfaz para subir datos de pisos.
   2. Validar los campos obligatorios de información.
   3. Implementar subida de imágenes de los pisos.

### **Asignación de Tareas:**

#### **Backend:**

* Desarrollo de la lógica de autenticación para propietarios e inquilinos.
* Validación de datos en el registro.

#### **Frontend:**

* Implementación de formularios de registro y de inicio de sesión.
* Creación de la interfaz para subir información y fotos de los pisos.

### **Metas del Sprint:**

1. Completar la funcionalidad de registro e inicio de sesión para propietarios e inquilinos.
2. Permitir a los propietarios gestionar propiedades básicas: agregar información y fotos.