### **Sprint Planning - Sprint 3**

**Objetivo del Sprint:** Mejorar funcionalidades avanzadas como búsqueda, notificaciones y despliegue preliminar.

**Duración:** 1 semanas

### **Objetivos Clave:**

1. **Alquiler de propiedades:**
   1. Filtrar propiedades por fechas, precios y ubicación.
2. **Seguridad y pagos:**
   1. Enviar recibos electrónicos después de transacciones.
3. **Notificaciones:**
   1. Configurar notificaciones de confirmación por correo.
4. **Implementación y mantenimiento:**
   1. Elaborar el despliegue provisional del sistema.
5. **Seguridad y pagos:**
   1. Corregir la pasarela de pago existente.

### **Asignación de Tareas:**

#### **Backend:**

* Desarrollo de lógica para filtros avanzados.
* Configuración del envío de correos electrónicos con recibos de pago.
* Ajustes en la pasarela de pago.

#### **Frontend:**

* Implementación de filtros en la búsqueda de propiedades.
* Mejora de la experiencia de usuario en las confirmaciones.

### **Metas del Sprint:**

1. Mejorar la funcionalidad de búsqueda con filtros avanzados.
2. Asegurar que las transacciones sean seguras y los usuarios reciban notificaciones automáticas.
3. Preparar un entorno de despliegue provisional para pruebas.