|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Reserva de alquileres de piso | **Código del Proyecto** | 2024-308 | **Fecha de Elaboración** | 25/11/2024 |

| **ID** | **Descripción** | **Solicitado por** | **Recomendación**  **(aprobar, rechazar o diferir)** | **Análisis Completado**  **(fecha)** | **Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir)** | **Planes actualizados**  **(fecha)** | **Solicitante Notificado**  **(fecha)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cambiar el flujo de reservas: las fechas de reserva no confirmadas con pago quedan libres para otros clientes que realicen el pago en el momento de la solicitud. | Equipo de gestión | Aprobar | 25/11/2024 | Aprobar | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
| 2 | Cambiar tanto el cronograma como los documentos involucrados para que se cambie el subentregable *“Integración del sistema de seguridad”* por un nuevo entregable denominado *“Integración del sistema de pago”, junto la modificación de* la actividad “*Configurar el sistema de pago seguro”* por la nueva actividad *“Implementación de restricciones de reserva”* | Equipo de dirección | Aprobar | 26/11/2024 | Aprobar | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
| 3 | Cambiar tanto el cronograma como los documentos involucrados para que se modifique la actividad *“Ejecutar pruebas funcionales de cada módulo”* por la nueva actividad *“Ejecutar pruebas funcionales de interfaz”* | Equipo de dirección | Aprobar | 27/11/2024 | Aprobar | 28/11/2024 | 28/11/2024 |
| 4 | Cambiar tanto el cronograma como los documentos involucrados para que se modifique las actividades *“Diseñar y desarrollar la mensajería interna”* y *“Pruebas del sistema de notificaciones”* por las nuevas actividades *“Desarrollar la mensajería interna en el backend”* y *“Diseñar la mensajería interna”* | Equipo de dirección | Aprobar | 29/11/2024 | Aprobar | 01/12/2024 | 01/12/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |