|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Reserva de alquileres de piso | **Código del Proyecto** | 2024-308 | **Fecha de Elaboración** | 11/11/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **DECISIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| **1** | **Uso de SQLite3** | **Alejandro Nicolalde** | **11/11/2024** |
| **2** | **Carpeta Modules que contiene todas las entidades** | **Alejandro Nicolalde, Rubén Romero** | **11/11/2024** |
| **3** | **Incorporar funcionalidad que permita al usuario reservar un piso con o sin pago al momento. El dueño del piso podrá visualizar si la reserva está pagada o no** | **Alejandro Nicolalde, Rubén Romero** | **15/11/2024** |
| **3** | **Uso de la plataforma “Stripe” como plataforma de pago** | **Pablo Rodríguez** | **26/11/2024** |
| **4** | **Uso de la plataforma pythonanywhere para el despliegue de la aplicación** | **Alejandro Nicolalde, Rubén Romero** | **26/11/2024** |
| **5** | **Cambio del subentregable “Integración del sistema de seguridad” por un nuevo entregable denominado “Integración del sistema de pago”. También se ha modificado la actividad “Configurar el sistema de pago seguro” por la nueva actividad “Implementación de restricciones de reserva”** | **José Manuel Miret** | **27/11/2024** |
| **6** | **Modificada la actividad “Ejecutar pruebas funcionales de cada módulo” por la nueva actividad “Ejecutar pruebas funcionales de interfaz”** | **José Manuel Miret** | **28/11/2024** |
| **7** | **Modificada las actividades “Diseñar y desarrollar la mensajería interna” y “Pruebas del sistema de notificaciones” por las nuevas actividades “Desarrollar la mensajería interna en el backend” y “Diseñar la mensajería interna”** | **José Manuel Miret** | **01/12/2024** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |