|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Reserva de alquileres de piso | **Código del Proyecto** | 2024-308 | **Fecha de Elaboración** | 11/11/2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID DEL INCIDENTE** | **FECHA DE OCURRENCIA** | **CATEGORÍA** | **INCIDENTE / PROBLEMA** | **INVOLUCRADOS** | **IMPACTO** | **URGENCIA** |
| **1** | **11/11/2024** | **Configuración BD** | **Problemas de conexión con la base de datos PostgreSQL** | **Rubén Romero, Alejandro Nicolalde** | **Retrasos en el desarrollo** | **Alta** |
| **2** | **18/11/2024** | **Diseño UI** | **Problemas al redimensionar las imágenes de los apartamentos (eran demasiado grandes)** | **Rubén Romero, Alejandro Nicolalde** | **Retrasos en el desarrollo** | **Media** |
| **3** | **25/11/2024** | **Despliegue** | **Hemos tenido varios problemas al desplegar la aplicación, problemas con la base de datos** | **Rubén Romero, Alejandro Nicolalde** | **Retrasos en el desarrollo** | **Alta** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID DEL INCIDENTE** | **PROPIETARIO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **FECHA DE SOLUCIÓN** | **ACCIONES TOMADAS** | **COMENTARIOS** |
| **1** | **Admin. De BD** | **12/11/2024** | **Resuelto** | **12/11/2024** | **Cambio de PostgreSQL a SQLite3** | **Cambio definitivo de usar PostgresSQL a SQLite3** |
| **2** | **Diseñador** | **27/11/2024** | **Resuelto** | **23/11/2024** | **Aplicando bootstrap para una mejor resolución de imágenes** | **Uso de bootsrap para todo el diseño de la interfaz** |
| **3** | **Desarrollador** | **27/11/2024** | **Resuelto** | **26/11/2024** | **Se consiguió arreglar mediante la documentación de PythonAnyWhere** | **En un inicio se realizó con Ngrok, pero no funcionaba como debería** |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |