|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | Sistema de gestión de reserva de alquileres de pisos | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-308** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **13/10/2024** |

**DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE**

|  |
| --- |
| El proyecto consiste en desarrollar una aplicación para la reserva de alquileres de pisos. Los usuarios podrán buscar y filtrar propiedades, realizar reservas, hacer pagos y comunicarse con los propietarios. El objetivo es facilitar el proceso de alquiler a través de una plataforma intuitiva y segura.  **Características principales:**   * Creación de perfiles de usuario (inquilino y propietario). * Búsqueda avanzada de pisos con filtros (ubicación, precio, tamaño). * Sistema de reservas en tiempo real. * Integración con pasarelas de pago seguras. * Comunicación interna entre inquilinos y propietarios. * Gestión de reseñas y calificaciones de usuarios y propiedades. |

**ESTRUCTURA DE LA EDT**

|  |
| --- |
| La estructura por seguir para la EDT será una EDT orienta a fases con un conjunto de 4 fases (Planificación y diseño, Desarrollo, Pruebas y Lanzamiento). Estas fases, dentro de estas mismas contendrán un conjunto de tareas que se realizarán. Las fases irán nombradas Fase X, siendo X un número del 1 al 4. Por otro lado, las tareas serán nombradas Tarea X.Y, siendo X el numero de la fase e Y el numero de la tarea. |

**DICCIONARIO DE LA EDT**

|  |
| --- |
| En el diccionario de la EDT se explicarán las fases y a su vez las distintas tareas que componen esas fases, para saber en qué consiste cada una de ellas y que se hará para completarla. |

**MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE**

|  |
| --- |
| Una vez aprobado el alcance del proyecto, cualquier cambio significativo deberá pasar por un proceso de revisión y autorización. Las solicitudes de cambio serán documentadas y evaluadas por el equipo del proyecto y las partes interesadas antes de ser aprobadas. Cuando todo sea aprobado, se llevará a cabo el cambio. |

**CAMBIOS AL ALCANCE**

|  |
| --- |
| Los cambios en el alcance serán gestionados a través de un sistema de control de cambios. Cualquier solicitud será registrada en un formulario específico, evaluada en términos de impacto en tiempo, costo y calidad, y aprobada por el equipo de gestión antes de su implementación. |

**ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES**

|  |
| --- |
| Los entregables serán aceptados mediante la validación por parte del cliente y los usuarios. Cada fase del proyecto será revisada a través de pruebas funcionales y de usuario para garantizar que cumplen con los requisitos acordados. |

**INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE**

|  |
| --- |
| El equipo de desarrollo utilizará herramientas de gestión de proyectos (como Microsoft Proyect) para rastrear los requisitos desde la recopilación hasta su implementación final. Se mantendrá una línea de comunicación constante con el cliente para asegurar que todas las funcionalidades estén alineadas con sus necesidades. |

**CONTROL DEL ALCANCE**

|  |
| --- |
| Se implementarán reuniones periódicas de revisión del progreso para asegurar que el proyecto se mantiene dentro del alcance. Cualquier desviación será identificada y corregida de inmediato, garantizando que no se agreguen nuevas funcionalidades sin la debida autorización. Se vigilará el no realizar ninguna tarea que no aporte al desarrollo de la aplicación. |