|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Sistema de gestión de reserva de alquileres de pisos | **Código del Proyecto** | 2024-308 | **Fecha de Elaboración** | 22/10/2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **RIESGO** | **PRIORIDAD** | **IMPACTO** | | | | **PROBABILIDAD** | **INTERESADO(FUENTE)** | **RESPONSABLES** | | **PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)** |
| **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | CALIDAD | **SEGUIMIENTO** | **RESPUESTA** |
| **01** | **Alcance** | **Alcance mal definido** | **Media** | **7** | **4** | **3** | 5 | **Baja** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Patrocinador** | **Aceptar** |
| **02** | **Financiero** | **El proyecto sale de presupuesto** | **Alto** | **3** | **5** | **8** | **4** | **Media** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Patrocinador** | **Evitar** |
| **03** | **Organización** | **Mala comunicación en el equipo** | **Medio - Alto** | **5** | **5** | **4** | **6** | **Alta** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto y Patrocinador** | **Equipo desarrollo** | **Prevención** |
| **04** | **Recursos** | **Fallos en el software** | **Alta** | **8** | **7** | **6** | **4** | **Media - Baja** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Director proyecto** | **Reducción** |
| **05** | **Requisitos** | **Fallos en el hardware** | **Alta** | **8** | **6** | **6** | **7** | **Media** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** |  | **Reducción** |
| **06** | **Organización** | **Requisitos ambiguos** | **Media** | **6** | **5** | **4** | **7** | **Media - Alta** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto y Patrocinador** | **Equipo desarrollo** | **Transferencia** |
| **07** | **Organización** | **Falta de conocimientos por parte del equipo** | **Media - Alta** | **6** | **5** | **6** | **4** | **Media** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto y Patrocinador** | **Equipo desarrollo** | **Prevención** |
| **08** | **Recursos** | **Abandono de miembros del equipo de desarrollo** | **Alta** | **5** | **4** | **6** | **5** | **Media** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Director proyecto** | **Aceptar** |
| **09** | **Recursos** | **Cambios en las tecnologías utilizadas** | **Medio -Alta** | **6** | **7** | **5** | **8** | **Media- Baja** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Director proyecto** | **Contingencia** |
| **10** | **Tiempo** | **Dependencias de terceros** | **Bajo** | **8** | **7** | **7** | **6** | **Alta** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Patrocinador** | **Contingencia** |
| **11** | **Organización** | **El proyecto no puede finalizar en las fechas previstas** | **Medio - Alto** | **7** | **6** | **4** | **5** | **Alta** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto y Patrocinador** | **Equipo desarrollo** | **Evitar** |
| **12** | **Organización** | **Mala gestión del proyecto** | **Medio** | **5** | **6** | **6** | **5** | **Media - Baja** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto y Patrocinador** | **Equipo desarrollo y Director proyecto** | **Evitar** |
| **13** | **Recursos** | **Falta de motivación del equipo de trabajo** | **Media - Bajo** | **4** | **5** | **3** | **6** | **Media** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Director proyecto** | **Evitar** |
| **14** | **Normas y legislaciones** | **Cambios en las legislaciones de protección de datos** | **Bajo** | **5** | **4** | **3** | **4** | **Media - Baja** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto** | **Director proyecto** | **Contingencia** |
| **15** | **Organización** | **El equipo no puede preparar el entorno de desarrollo** | **Alto** | **3** | **5** | **7** | **6** | **Media - Alta** | **Director del proyecto** | **Director del proyecto y Patrocinador** | **Equipo desarrollo** | **Prevención** |