|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Sistema de gestión de reserva de alquileres de pisos** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-308** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **26/10/2024** |

R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EDT #** | **Paquete de Trabajo** | **Project Manager (Jose Manuel)** | **Miembro del equipo de desarrollo**  **(Alejandro)** | **Oficial de Proyectos**  **(Ramón)** | **Equipo de UX/UI**  **(Pablo)** | **Tester**  **(Ruben)** |
| 1 | Inicio | A | R | I | C | I |
| 2 | Planificación | A | R | I | I | C |
| 2.1 | Definición de requisitos | R | C | C | I | I |
| 2.2 | Gestión inicial del proyecto | A | I | I | I | C |
| 2.3 | Diseño de la estructura | C | R | C | C | I |
| 3 | Ejecución | A | R | R | R | I |
| 3.1 | Implementación de Funcionalidades Principales | I | R | C | C | I |
| 3.2 | Desarrollo de la Interfaz de Usuario y Experiencia | C | I | I | R | I |
| 3.3 | Integración de Sistemas de Seguridad | I | C | R | I | I |
| 3.4 | Notificaciones y Comunicación Interna | R | I | C | C | I |
| 3.5 | Pruebas Exhaustivas | A | R | R | C | I |
| 3.6 | Capacitación y Preparación para el Lanzamiento | R | C | I | C | I |
| 3.7 | Despliegue Final y Soporte Inicial | A | R | C | I | I |
| 4 | Cierre | A | R | I | I | C |
| 4.1 | Documentos de cierre | R | C | I | I | C |
| 4.2 | Cierre del proyecto | A | I | I | I | R |