|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **Sistema de gestión de reserva de alquileres de pisos** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-308** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **08/10/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información de Requisito** | | | | **Relación de Trazabilidad con…** | | | | |
| **ID** | **Requisito** | **Prioridad** | **Categoría** | **Fuente / Interesado** | **Objetivo(s) del Proyecto** | **Entregable(s)** | **Criterio(s) de Aceptación** | **Métrica(s)** |
| R-01 | La cesta de la compra siempre estará visible. | Media | Funcional | Cliente | Mejorar la experiencia del usuario. | Cesta visible | Será accesible desde cualquier vista de la página. | Cesta visible en todas las vistas. |
| R-02 | La cesta de la compra dispondrá de un mecanismo simple para ajustar el número de días del alquiler. | Media | Funcional | Cliente | Facilitar la gestión de días de alquiler. | Cesta ajustable | Contará con un desplegable para indicar la cantidad. | Existencia de un desplegable funcional. |
| R-03 | Los pisos en alquiler estarán organizados por las mismas categorías que la tienda física. | Media | Funcional | Cliente | Organización uniforme con la tienda física. | Catálogo | Las categorías estarán alineadas con las de la tienda. | Categorías organizadas correctamente. |
| R-04 | Alquileres rápidos sin registro en no más de tres pasos. | Alta | Usabilidad | Cliente | Simplificar el proceso de alquiler rápido. | Flujo rápido | Se podrán realizar en no más de 3 pasos. | Número de pasos hasta completar un alquiler. |
| R-05 | El cliente debe sentirse seguro durante la compra. | Media | Seguridad | Cliente | Generar confianza durante el proceso. | Certificado SSL | Debe aparecer el indicador de certificado de seguridad. | Visualización del candado de seguridad en el navegador. |
| R-06 | El sistema estará en español. | Alta | Accesibilidad | Cliente | Garantizar la accesibilidad del idioma. | Sistema en español | El sistema estará completamente en español. | Confirmación de la accesibilidad del idioma. |
| R-07 | La identificación se realizará mediante correo y clave. | Media | Funcional | Cliente | Facilitar el acceso del cliente. | Sistema de registro | El sistema almacenará los datos de correo y clave. | Correcto almacenamiento y recuperación de los datos de identificación. |
| R-08 | Acceso directo al seguimiento de reservas sin estar registrado. | Alta | Funcional | Cliente | Mejorar el seguimiento de las reservas. | Seguimiento de reservas | Cada reserva tendrá un número de seguimiento. | Existencia de número de seguimiento visible. |
| R-09 | Los alquileres ya reservados estarán claramente marcados. | Media | Funcional | Cliente | Evitar confusiones sobre la disponibilidad. | Marcadores | Aparecerá un indicador de "No disponible" sobre los alquileres reservados. | Claridad en la visualización del estado de las reservas. |
| R-10 | Cada piso dispondrá de una única imagen. | Baja | Funcional | Cliente | Establecer una estructura clara de visualización. | Imagen de piso | No se permitirá subir más de una imagen por piso. | Restricción de una única imagen visible por cada piso. |
| R-11 | La tienda se estructurará por ubicación y propietarios. | Media | Funcional | Cliente | Facilitar la navegación por categorías. | Navegación estructurada | Existirán opciones de ubicación y propietarios en la barra de navegación. | Existencia de opciones navegables para ubicación y propietarios. |
| R-12 | Búsqueda en el catálogo por nombre, ubicación y propietario. | Alta | Funcional | Cliente | Mejorar la búsqueda de propiedades. | Búsqueda | Se permitirá buscar por nombre, ubicación o propietario. | Funcionalidad de búsqueda correctamente implementada. |
| R-13 | La búsqueda estará disponible en la página de inicio de la tienda. | Media | Usabilidad | Cliente | Facilitar el acceso a la búsqueda. | Búsqueda | Se puede buscar desde la página de inicio. | Confirmación de la disponibilidad de la búsqueda en la página inicial. |
| R-14 | Navegación por alquileres organizados por ubicación y propietarios. | Media | Funcional | Cliente | Facilitar la navegación en el catálogo. | Navegación | Las secciones serán navegables por dichas categorías. | Funcionalidad de navegación confirmada. |
| R-15 | Envío de alquileres a la cesta de la compra con la fecha seleccionada. | Alta | Funcional | Cliente | Simplificar el proceso de reserva. | Cesta de compra | Junto con la información del alquiler, aparecerá un desplegable para seleccionar la cantidad de días. | Confirmación de la funcionalidad para seleccionar días de alquiler. |
| R-16 | El estado de la cesta será visible en todas las páginas. | Media | Funcional | Cliente | Mejorar la visibilidad del estado de la cesta. | Cesta visible | El estado de la cesta será visible en todo momento. | Confirmación de la visibilidad del estado de la cesta. |
| R-17 | Finalización de compra desde la cesta de la compra. | Alta | Funcional | Cliente | Facilitar el proceso de compra. | Opción de finalizar compra | La cesta tendrá una opción para dirigirte a la finalización de compra. | Verificación de la opción para finalizar la compra desde la cesta. |
| R-18 | Solicitud de datos del cliente durante el proceso de compra. | Alta | Funcional | Cliente | Recopilar información del cliente. | Datos del cliente | El sistema pedirá y guardará los datos. | Confirmación del correcto almacenamiento de los datos del cliente. |
| R-19 | Solicitud de datos de pago durante el proceso de reserva. | Media | Funcional | Cliente | Garantizar la recopilación de información. | Datos de pago | El sistema pedirá y guardará los datos de pago. | Confirmación del correcto almacenamiento de los datos de pago. |
| R-20 | Envío de correo con los datos del piso reservado y el importe una vez finalizado el pago. | Media | Funcional | Cliente | Mejorar la comunicación tras la reserva. | Correo de confirmación | El correo llegará una vez terminado el pago. | Verificación de la recepción del correo de confirmación. |
| R-21 | No se contempla la cancelación de reservas. | Alta | Funcional | Cliente | Eliminar la opción de cancelación. | Sin opción de cancelación | No habrá opción de cancelación. | Confirmación de la inexistencia de la opción de cancelación. |
| R-22 | La marca corporativa de la empresa debe reflejarse en la página web. | Muy Alta | Funcional | Cliente | Asegurar la coherencia de la marca. | Presencia de marca | La marca corporativa aparecerá en el sitio web. | Confirmación de la visualización de la marca corporativa. |
| R-23 | Las versiones para pruebas estarán disponibles en un PaaS. | Muy Alta | Disponibilidad | Cliente | Asegurar la disponibilidad del producto. | Producto en pruebas | El producto de pruebas se encontrará alojado en ¿Docker? | Confirmación de la disponibilidad del entorno de pruebas. |
| R-24 | El producto final debe entregarse como contenedor de aplicaciones con instrucciones de instalación. | Muy Alta | Portabilidad | Cliente | Asegurar la portabilidad del producto. | Contenedor de aplicaciones | El producto estará alojado en ¿Docker?. | Confirmación de la portabilidad del producto mediante Docker. |
| R-25 | Utilizar una metodología ágil como metodología de desarrollo. | Muy Alta | Interoperabilidad | Empresa Desarrolladora | Asegurar la metodología de desarrollo. | Implementación Scrum | Utilizar Scrum como metodología de desarrollo. | Confirmación del uso de Scrum en el proceso de desarrollo. |
| R-26 | Utilizar las plantillas proporcionadas por la organización para la planificación y documentación del proyecto. | Muy Alta | Interoperabilidad | Cliente | Asegurar la coherencia en la documentación. | Uso de plantillas | Se utilizarán las plantillas proporcionadas por la organización. | Confirmación del uso de las plantillas en la documentación del proyecto. |