|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Reserva de alquileres de piso | **Código del Proyecto** | 2024-108 | **Fecha de Elaboración** | 03/12/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD #** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| **1** | Implementar formulario de registro | 100 |
| **2** | Validar datos de entrada del usuario | 100 |
| **3** | Crear funcionalidad de inicio de sesión | 100 |
| **4** | Crear módulo de autenticación para inquilinos | 100 |
| **5** | Crear interfaz para subir datos de propiedades | 100 |
| **6** | Validar campos obligatorios | 100 |
| **7** | Implementar subida de imágenes de propiedades | 100 |

**INCIDENCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INCIDENCIA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| Dificultades con Django por falta de experiencia | Programar capacitación básica en Django | Organizar una sesión técnica antes del Sprint 2 |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RIESGO #** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| 1 | Desconocimiento del framework Django | Impactó en los tiempos iniciales de desarrollo |