|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Reserva de alquileres de piso | **Código del Proyecto** | 2024-108 | **Fecha de Elaboración** | 26/11/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD #** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| **8** | Crear módulo para editar y eliminar propiedades | **100** |
| **9** | Programar lógica para reservas | **100** |
| **10** | Crear pantalla de confirmación de reserva | **100** |
| **11** | Implementar sección “Mis Reservas” | **100** |

**INCIDENCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INCIDENCIA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| Dificultades con Bootstrap para el diseño. | Programar una capacitación básica en Bootstrap | Organizar una sesión técnica durante el Sprint 3 |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RIESGO #** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| 2 | Falta de experiencia con Bootstrap | Limitó el diseño y funcionalidad óptima del frontend |