|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Reserva de alquileres de piso | **Código del Proyecto** | 2024-108 | **Fecha de Elaboración** | 03/12/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD #** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| **12** | Filtrar propiedades por fechas, precios y ubicación | **100** |
| **13** | Enviar recibos electrónicos tras transacciones | **100** |
| **14** | Configurar notificaciones de confirmación por correo | **100** |
| **15** | Elaborar despliegue provisional | **100** |
| **16** | Elaborar la pasarela de pago | **100** |

**INCIDENCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INCIDENCIA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| Dificultades para implementar notificaciones. | Documentar mejor el uso de notificaciones en el sistema. | Investigar proyectos similares |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RIESGO #** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| 3 | Complejidad técnica en el sistema de notificaciones. | Afectó los tiempos del desarrollo del backend. |